ส่วนที่  1

##### บทนำ

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  เป็นต้นมา  บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้  จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ,การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 30 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 5.2 กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544  และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2549  จึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด  การวางแผนเป็นกลไกสำคัญประกาศหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ  ที่กำหนดให้เกิดสำฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด  มีการควบคุมและติดตามวัดและประเมินผล  โครงการบริหารจัดการตาม  แผนงาน  โครงการนั้น  จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี  โปรงใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาห้าปี

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชแผนดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และชุมชน

“แผนพัฒนาห้าปี”  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน”  ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  นั้นมิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาห้าปี และแผนดำเนินงาน   สำหรับแผนดำเนินการนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามผลประเมินเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

###### ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงายอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.  เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดั้งนี้

รวบรวมโครงการ/ กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

###### คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

เสนอฯร่างแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

###### ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

###### ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นมากมาย  การวางแผนยุทธศาสตร์  การวางพัฒนาสามปี และการวางแผนดำเนินงานนั้น  ต้องเป็นในแนวทางที่สอดคล้องกันมาเป็นลำดับ  สำหรับแผนดำเนินงานนั้น  ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถบูรณาการและประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของการวางแผนตั้งแต่ต้นเป็นสำคัญ  สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนดำเนินงานนั้น สามารถจำแนกได้ดั้งนี้

1)  บรรลุจุดมุ่งหมาย ( Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะต้องมีจุดมุงหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุงหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

2)  ประหยัด ( Economical Operation )  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้หน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดีและมี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดความประหยัดแก่องค์การ

3)  ลดความไม่แน่นอน ( Reduction of Uncertainty )  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะงานวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว  ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและแนวทางการพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4)  เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ( Basis of Control ) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน  กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5)  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการและการสร้างสรรค์ ( Encourages innovation and Creativity ) การวางแผนเป็นพื้นฐานการตัดสินใจ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ   (นวัตกรรม )  และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

6)  พัฒนาแรงจูงใจ ( Improves Motivation )  ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร  และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเรารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7)  พัฒนาการแข่งขัน ( Improves Competitive Stength ) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  ทำให้องค์การมีการแข่งขันมากว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบเขตการทำงาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน  ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8)  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ( Better Coordination )  การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดหมายเดียวกันมีการจัดประสานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ำ การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างท้องถิ่น - แนวทางการจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วมีอย่างทั่วถึง - แนวทางการจัดให้มี การพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน | 5 11 _ | - - _ | 566,900 780,000 _ | - - _ | - - _ |
| รวม | 16 | - | 1,346,900 | - | - |
| - 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - แนวทางการบำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ | - | - | - |  |  |
| รวม | - | - | - | . | - |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน - แนวทางการเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน - ส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป - เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานเป็นศูนย์ต้นแบบการสอนแบบ * มอนเตสเซอรี่ * ทั่วทั้งจังหวัด | 3 - 14 - 4 |  | 3,132,480 - 223,500 - 299,900 |  | ส่วนการศึกษา ” ” ” ” |
| รวม | 21 |  | 3,655,880 |  | 1 |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง - จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน - พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน - ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ - ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ | 2 - - - 2 | - - - - - | 10,000 - - - 20,000 | - - - - - | สำนักปลัด ,, ,, ,, ,, |
| รวม | 4 | - | 30,000 | - | 1 |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม - มุ่งเน้นการป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและคงอยู่กับชุมชุนได้อย่างยั่งยืน - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย/บำบัดและการจัดการขยะ - เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ส่งเสริมกิจการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์ - ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน - ส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน - จัดให้มี ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1 แห่ง/ 1 ท้องถิ่น - สนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น | 6 1 - 2 - 9 4 - - 1 |  | 535,000 65,000 - 20,000 - 1,033,200 10,924,000 - - 60,000 |  | สำนักปลัด - - ” - ,, ,, - ,, - ,, |
| รวม | 23 |  | 12,637,200 |  | 1 |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ - ส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประชาชนพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานรัฐ - การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของ อบต. | 1 13 28 | - | 100,000 1,043,600 2,262,300 |  | สำนักปลัด ” ” |
| รวม | 42 |  | 8,693,600 |  | 1 |

บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม

แผนดำเนินการประจำปี  พ.ศ.  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

*************

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด | คิดเป็น %ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมพัฒนาท้องถิ่น - ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง | 2 1 |  | 420,000 10,000 |  | ส่วนการคลัง - |
| รวม | 3 |  | 430,000 |  | 1 |
| รวมทั้งหมด | 109 |  | 26,793,580 |  | 3 |

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

### วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  และมีทางเลือกในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น

2.   เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและครบครัน

3.   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

##### แนวทางการพัฒนา

1.   แนวทางการพัฒนาด้าน    การก่อสร้าง ปรับปรับ  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ/รางระบายน้ำ การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึง

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การปรับปรุงและรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน

1)   แนวทางการพัฒนาด้าน  การก่อสร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ/รางระบายน้ำ การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านแจ้ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหัวนา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุดเขียว ม.2 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านแจ้ง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตรหนา 1.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. ตาม แบบ อบต.บ้านแจ้ง เริ่มจากบ้านนายชู ถึง ถนน คสล.หน้าวัดตลาดแจ้ง งบประมาณ 120,800 บาท -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหัวนา ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 1.5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 1.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 298 ตร.ม. ตาม แบบ อบต.บ้านแจ้ง เริ่มจากถนนเดิมบ้านนายตุ๋ย คตภูธร ถึง บริเวณหน้าสวน นางสมบูรณ์ หาญกล้า งบประมาณ 167,800 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกุดเขียว ม.2 ระยะทาง 200 เมตร จำนวน 188 ท่อน ท่อขนาด 0.40*1.00 เมตร บ่อพักขนาด 0.50*0.50 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมยาแนวปูนทราย เริ่มจาก บริเวณบ้านนางศิรฺมา สะเตฟาน ถึงบริเวณสวน นางปราณี กุดรัตน์ ตามแบบ อบต.บ้านแจ้ง งบประมาณ 107,000 บาท | ม.1 ม.5 ม.2 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. 6. 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนขาม โครงการฉีดโฟมแพสูบน้ำสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการลงลูกรังซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านชีโหล่น หมู่ 9 โครงการลงลูกรังซ่อมถนนเลียบคลองส่งน้ำที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านชีโหล่น | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนขามผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตรหนา 1.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ตาม แบบ อบต.บ้านแจ้ง เริ่มจาก คสล.เดิมบ้านนายณัฐวุฒิ ลมลอย ถึง บริเวณบ้าน นายนิยม ก้อนรัตน์ งบประมาณ 46,400 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าฉีดโฟมแพสูบน้ำสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งบประมาณ 500,000 บาท -เพื่อจ่ายตามโครงการลงลูกรังซ่อมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านชีโหล่น หมู่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 960 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง สายบ้านชีโหล่น- บ้านสามัคคี งบประมาณ 99,200 บาท -เพื่อจ่ายตามโครงการลงลูกรังซ่อมถนนเลียบคลองส่งน้ำที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านชีโหล่น ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง เริ่มจากถนนสายบ้านโพนเมือง - บ้านจ้อก้อถึงบริเวณที่นานายสมยศ แสงสีสม งบประมาณ 86,000 บาท | หมู่ 8 อบต. บ้านแจ้ง หมู่ 9 หมู่ 6 | ส่วนโยธา ส่วน โยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนยาง ม.3 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนขามม.8 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนยาง ม.3 ระยะทาง 145 เมตร จำนวน 143 ท่อน ท่อขนาด 0.40*1.00 เมตร บ่อพักขนาด 0.50*0.50 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมยาแนวปูนทราย เริ่มจาก บริเวณบ้านนางสมหมาย ขันแข็ง ถึงบริเวณสี่แยก นายสมบูรณ์ นามตาแสง ตามแบบ อบต.บ้านแจ้ง งบประมาณ 86,700 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโนนขามม.8 ระยะทาง 63 เมตร จำนวน 63 ท่อน ท่อขนาด 0.40*1.00 เมตร บ่อพักขนาด 0.50*0.50 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมยาแนวปูนทราย เริ่มจาก บริเวณบ้านนายคำตา มะลิสาร ถึงบริเวณสี่แยก นายนิยม เจริญชัย ตามแบบ อบต.บ้านแจ้ง งบประมาณ 52,700 บาท | อบต. บ้านแจ้ง | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.)   แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดให้มี ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านแจ้ง โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน อบต.บ้านแจ้ง โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านชีโหล่น หมู่ 7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านท่าค้อ หมู่ 4 โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทาสีอาคาร) หมู่ 4 บ้านท่าค้อ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทาสีอาคาร,รั้ว)หมู่ 3 บ้านโนนยาง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านแจ้ง กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร งบประมาณ 50,000 บาท -ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน อบต.บ้านแจ้ง สูง 1.50 เมตร ยาว 260 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านชีโหล่น หมู่ 7 งบประมาณ 100,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านท่าค้อ หมู่ 4 งบประมาณ 100,000 บาท -เพื่อจ่ายค่าติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่3 บ้านโนนยาง งบประมาณ 79,000 บาท -เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทาสีอาคาร) หมู่ 4 บ้านท่าค้อ พื้นที่ 680 ตร.ม. งบประมาณ 28,000 บาท -เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทาสีอาคาร,รั้ว)หมู่ 3 บ้านโนนยาง พื้นที่ 600 ตร.ม. งบประมาณ 27,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง หมู่ 7 หมู่ 4 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 3 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทาสีอาคาร,รั้ว)หมู่ 7 บ้านชีโหล่น โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่น หมู่ที่ 7 | -เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทาสีอาคาร,รั้ว)หมู่ 7บ้านชีโหล่น พื้นที่ 1,250 ตร.ม. งบประมาณ 57,000 บาท -เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีโหล่น หมู่ที่ 7 (ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมพัดลม) งบประมาณ 26,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชน

### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1)    แนวทางการพัฒนาด้าน      การบำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ศาสนาสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.    เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริการทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนอย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งเสพติดได้

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชน

- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาการทางด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชน

### แนวทางการพัฒนา

1.   แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมการและ สนับสนุนการศึกษาพื้นฐานให้มีอย่างทั่วถึง  และได้มาตรฐาน

2.   แนวทางการพัฒนาด้าน  การเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีศาสนาและวัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป

- แนวทางการพัฒนาด้าน   สร้างเสริม   สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การสร้างเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน

1. )  แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมการและ สนับสนุนการศึกษาพื้นฐานให้มีอย่างทั่วถึง  และได้มาตรฐาน

| ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | เงินอุดหนุนส่วนราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และศพด.3ศูนย์ เงินอุดหนุนส่วนราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขต อบต.บ้านแจ้ง จำนวน 5 โรงเรียน งบประมาณ 1,600,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จำนวน 5 โรงเรียน รวม 260 วันทำการ - --เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง จำนวน ๓ แห่ง จำนวน 1,102,080 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๔37,4๐๐ บาท | อบต..บ้านแจ้ง อบต..บ้านแจ้ง อบต..บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)   แนวทางการพัฒนาด้าน     การเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีศาสนาและวัฒนาธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป

| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  | โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี ๒๕๖4 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖3 โครงการการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี จำนวน 10๐,๐๐๐ บาท - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในโครงการจัดงานวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5๐,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20,๐๐๐ บาท - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖4 จำนวน 5,๐๐๐ บาท -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖3 จำนวน 2,๐๐๐ บาท - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการร่วมจัดงานประเพณี“สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ประจำปี งบประมาณ 8,000 บาท |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง ปกครอง อ.อาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. 8. ๑๐ 11. 12. |  |  | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรหมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระบรมราชนนีพันปีและวันแม่แห่งชาติ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖4 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดชพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 |  | -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรหมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖4 งบประมาณ 2,000 บาท -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖4 งบประมาณ 2,000 บาท -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดงานโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖4 งบประมาณ 2,000 บาท -เพื่อใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา/รับพิธี ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ในการจัดงานพิธีทางศาสนา/รับพิธี งบประมาณ 3,000 บาท -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการจัดงานรัฐพิธีสำคัญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดชพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 2,000 บาท | ปกครองอำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ปกครองอำเภออาจสามารถ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. 14. 15. | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย2564 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ประตูบ้านเฮา โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  | -เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถในการงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย 2564 งบประมาณ 2,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ประตูบ้านเฮา งบประมาณ 5,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 20,000 บาท |  | ปกครองอำเภออาจสามารถ อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การสร้างเสริม  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันและ

มีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรายได้ระหว่างเรียน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรายได้ระหว่างเรียน งบประมาณ 20,000 บาท | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การสร้างเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด ศพด.อบต.บ้านแจ้ง 3 แห่ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ทั้ง3 ศูนย์ จำนวน ๑87,0๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ของ ศพด.ในเขต อบต.บ้านแจ้ง จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 101,700 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด ศพด.อบต.บ้านแจ้ง 3 แห่ง งบประมาณ 5,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง อบต .บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  มีการสร้างงานสร้างรายได้

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงาม

- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง  และมีการพัฒนาอย่างยิ่งยืน

#### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน  ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

4.1)   แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในอัตรา ตัวละ 6 บาท/ปี ปีละครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน งบประมาณ 5,000 บาท | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การจัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3)   แนวทางการพัฒนาด้าน	 การพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน  ความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบหลังบ้าน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบหลังบ้าน งบประมาณ 5,000 บาท | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4)   แนวทางการพัฒนาด้าน	การส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รายได้ระหว่างเรียน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รายได้ระหว่างเรียน งบประมาณ 20,000 บาท | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5)   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ให้เกิดเป็นรูปธรรม

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการน้อมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร | - เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง งบประมาณ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน้อมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร งบประมาณ 10,000 บาท | หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริการทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนอย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งเสพติดได้

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชน

- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาการทางด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชน

### แนวทางการพัฒนา

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การมุ่งเน้นการป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การสร้างจิตสำนึกและ  ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

และคงอยู่กับชุมชุนได้อย่างยั่งยืน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย/บำบัดและการจัดการขยะ

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมกิจการ   พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการสังคมสงเคราะห์

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน   การส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาด้าน   การจัดให้มี   ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1   แห่ง/ 1  ท้องถิ่น

  - แนวทางการพัฒนาด้าน  การสนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น

5.1 )  แนวทางการพัฒนาด้าน  การมุ่งเน้นการป้องกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันในการกำจัดยุงลาย งบประมาณ 80,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น ค่าผ้าห่อทราย ยางรัดผ้าห่อทราย น้ำมันสำหรับผสม ฉีดพ่น ค่าแรงงานฉีดพ่น ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นและประหยัด จำนวน 40,๐๐๐.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ วัคซีนป้องกันสุนัขบ้า , ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว , น้ำยาพ่นหมอกควัน , ทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ(แผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖1-๒๕๖๕ หน้า 69) งบประมาณ 10,000 บาท |  |  | อบต. บ้านแจ้ง ภายในตำบลบ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |
| 5. 6. 7. 8. 9. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งกีฬาระดับอำเภอ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา(มินิสระบุศย์เกมส์) |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ วัคซีนป้องกันสุนัขบ้า , ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว , น้ำยาพ่นหมอกควัน , ทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ จำนวน 80,๐๐๐.-บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง หมู่บ้านละ๒๐,๐๐๐.- บาท รวม ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งกีฬาระดับอำเภอ จำนวน 5,๐๐๐.-บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑2๐,๐๐๐.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา(มินิสระบุศย์เกมส์) จำนวน 5,๐๐๐.-บาท |  |  | หมู่ที่ 1 - 9 หมู่ที่ 1- 9 หมู่ที่ 1- 9 หมู่ที่ 1- 9 หมู่ที่ 1- 9 |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |
| 10. |  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านแจ้ง |  | - -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านแจ้ง งบประมาณ 120,000 บาท | ตำบล บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2) แนวทางการพัฒนาด้าน      การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เช่น สนับสนุนศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเห้ายง การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการฯ (แผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖1-๒๕๖๕หน้า 7๕) งบประมาณ 67,500 บาท | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3) แนวทางการพัฒนาด้าน     การสร้างจิตสำนึกและ  ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4) แนวทางการพัฒนาด้าน       การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความ

คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและคงอยู่กับชุมชุนได้อย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการปลูกป่าชุมชน โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและแหล่งน้ำ โครงการท้องถิ่นอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ หรือโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ ฯลฯ งบประมาณ 10,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน งบประมาณ 10,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและแหล่งน้ำ งบประมาณ 10,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการท้องถิ่นอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ งบประมาณ 10,000.- บาท | ตำบล บ้านแจ้ง ตำบล บ้านแจ้ง ตำบล บ้านแจ้ง ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย/บำบัดและการจัดการขยะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการคัดแยกขยะต้นทาง/การทำถังขยะเปียก | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการคัดแยกขยะต้นทาง/การทำถังขยะเปียก | ตำบล บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการบริหารจัดการของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านแจ้ง โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (แผนพัฒนาห้าปี 2561 - 2565 หน้า 84) งบประมาณ 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านแจ้ง รวมทั้งการดำเนินงาน ค่าประกันภัยและบริหารจัดการของศูนย์ฯลฯ งบประมาณ 313,200 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เช่น ชุดยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ (อปพร) ในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์หรือตามที่ได้รับมอบหมายที่เป็นประโยชน์แก่ อปท งบประมาณ 50,000 บาท |  | หมู่ที่1 - 9 อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |
| 6. 7. 8. 9. 10. |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำรองจ่าย โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็ก เยาวชน ตำบลบ้านแจ้ง |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง จัดหาโฟม สำหรับดับเพลิง สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็น งบประมาณ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ตามปกติ เช่น วิทยุสื่อสารกู้ชีพ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เรือกู้ชีพกู้ภัย งบประมาณ 10,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ และกรณีจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องจ่ายซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามความเหมาะสมประมาณการไว้ งบประมาณ 500,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็ก เยาวชน ตำบลบ้านแจ้ง งบประมาณ 10,000 บาท |  | อบต. บ้านแจ้ง หมู่ที่ 1 - 9 อบต. บ้านแจ้ง หมู่ที่1 -9 หมู่ที่1 -9 |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมกิจการ   พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก   สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และการสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู ช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ | - เพื่อจัดสรรให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 15 รายรายละ500บาทต่อเดือน ฯลฯ งบประมาณ 75,000 บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลบ้านแจ้ง งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม ฟื้นฟู ช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจัดสรรให้ผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ 1.ช่วงอายุ 60-69 ปี 600คน คนละ600 บาท 2.ช่วงอายุ 70-79 ปี 330คน คนละ700 บาท 3.ช่วงอายุ 80-89 ปี 115คน คนละ800 บาท 4.ช่วงอายุ 90ปีขึ้นไป 18คน คนละ1,000 บาท งบประมาณ 8,412,000 บาท - เพื่อจัดสรรให้ผู้พิการที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 200 ราย รายละ 800บาทต่อเดือน ฯลฯ งบประมาณ 1,920,000 บาท | หมู่ที่1 -9 หมู่ที่1 -9 หมู่ที่1 -9 หมู่ที่1 -9 หมู่ที่1 -9 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีตำบลบ้านแจ้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีตำบลบ้านแจ้ง งบประมาณ 20,000 บาท | หมู่ที่1 -9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8)   แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.9)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมการรักษาวินัยด้านการจราจรให้กับประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.10)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การจัดให้มี   ปรับปรุงและพัฒนาสวนสุขภาพในชุมชน 1   แห่ง/ 1  ท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.11)   แนวทางการพัฒนาด้าน      การสนับสนุนการจัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนทุกท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มศักภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯ งบประมาณ 60,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

# วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้ทันสมัย สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร  ข้อมูลอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การประชาชนพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานรัฐ

- แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของ อบต.

6.1) แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสู่การพัฒนาท้องถิ่น | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมนาและศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯที่เบิกจ่ายตามระเบียบ งบประมาณ ๑50,000 บาท | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2) แนวทางการพัฒนาด้าน     การประชาชนพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานรัฐ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนิน การ |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รวมทั้งค่าเช่าทรัพย์สินฯลฯ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในสำนักงาน ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์พร้อมปรับปรุงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายในการเช่าสัญญาณวิทยุค่าจัดทำแผ่นสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาสำหรับการวิจัยเพื่อประเมินผลในการพัฒนาองค์กร ค่าเข้าเล่มเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารของทางราชการ ค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลในการจัดการประชุมต่างๆ และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาจัดทำเวปไซต์ และอื่นๆ ฯลฯ(แผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖1-๒๕๖๕หน้า 99)(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๓๐๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑) งบประมาณ 500,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น การจัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กับ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการ เลี้ยงรับรอง ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล งบประมาณ 30,000 บาท |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. 6. 7. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน วัสดุงานบ้าน งานครัว จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2561 หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4172 ลว.24 ธันวาคม 2561 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 66,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ถ้วยชาม แก้วน้ำ จาน ชุดกาแฟ ช้อน ถังน้ำสแตนเลส ผงซักฟอก น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาดดอกหญ้า กระดาษชำระ ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖1-๒๕๖๕ หน้า 95) งบประมาณ 50,000 บาท |  |  | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. 10. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถยนต์รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ เป็นต้น งบประมาณ 150,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม วัสดุบันทึกภาพ รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม และอื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ แผ่นวีซีดีหรือจานบันทึกข้อมูล คีบอร์ดเม้าส์ แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 60,000 บาท | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.3) แนวทางการพัฒนาด้าน    การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

- และพัฒนารายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯตามระเบียบฯกำหนด งบประมาณ 60,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ งบประมาณ 120,000.- บาท |  | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี |  |  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ งบประมาณ 20,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างของกองคลัง ตามระเบียบฯ กำหนด งบประมาณ 10,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าจ้างพนักงานจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล ค่าถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในโครงการ ฯลฯงบประมาณ 250,000.- บาท |  | อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง อบต.บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. 8. 9. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วัสดุสำนักงาน |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 150,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ งบประมาณ 100,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน งบประมาณ 80,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษต่อเนื่อง ปากกา ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ไม้บรรทัด กาว เทปใส น้ำยาลบคำผิด ซอง เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ งบประมาณ 40,000.- บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. 11. 12. 13. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ประเภทค่าโทรศัพท์ ประเภทค่าไปรษณีย์ ประเภทค่าไฟฟ้า |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะเก้าอี้เครื่องปรับอากาศ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 30,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกลภายในประเทศที่ใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ งบประมาณ 12,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง ฯลฯ งบประมาณ 10,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วย งบประมาณ 7,000,000 บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. 15. 16. 17. | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุงานบ้านงานครัว |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการให้บริการด้านการจัดโดเมนเนม การเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตต่อปีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น งบประมาณ 120,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ในโครงการฯ งบประมาณ 40,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ ระบบประหมู่บ้าน บ้านคนยากจน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง ฯล จำนวน 50๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปุ โต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จาน ชุดกาแฟ ช้อน ถังแสตนเลส ผงซักฟอก น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาดดอกหญ้า กระดาษชำระ ฯลฯ (แผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖1-๒๕๖๕ หน้า 98) งบประมาณ 30,000 บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18. 19. 20. 21. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ วัสดุสำนักงาน |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯตามระเบียบฯกำหนด งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ฯลฯของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามระเบียบฯ งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนเข้าอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯตามระเบียบฯกำหนด งบประมาณ 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษต่อเนื่อง ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง แฟ้ม ตรายางไม้บรรทัด กาว เทปใส น้ำยาลบคำผิด ซอง เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท |  |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. 23. 24. 25 26. | วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษต่อเนื่อง ปากกา ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ไม้บรรทัด กาว เทปใส น้ำยาลบคำผิด ซอง เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ งบประมาณ 40,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกเมาส์แป้นพิมพ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เมนบอร์ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ งบประมาณ 60,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าและและวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณ 80,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสำรองไฟ แผ่นซีดี แผ่นวีซีดีหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ คีบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ดิจิตอล และอื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน จอบ สว่าน เหล็กเส้น ท่อน้ำ วัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณ 50,000 บาท |  |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง ส่วน การคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27. 28. 29. |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) คุรุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล |  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.).ในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ งบประมาณ 177,261 บาท- -จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตัว งบประมาณ 20,000 บาท- -เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล(ราคาตามท้องตลาด งบประมาณ 10,000 บาท- |  | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง  ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

##### แนวทางการพัฒนา

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมพัฒนาท้องถิ่น

- แนวทางการพัฒนาด้าน   การส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง  ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

7.1)    แนวทางการพัฒนาด้าน  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง แผนชุมชน และแผนตำบล งบประมาณ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดการเลือกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ (แผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕หน้า ๑๒๐)(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖) งบประมาณ 500,000 บาท | อบต. บ้านแจ้ง อบต. บ้านแจ้ง | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2)    แนวทางการพัฒนาด้าน      การส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง  ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | - เพื่อจ่ายในการอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท | -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออาจสามารถ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |